## PLAN DE PAGO 1

Reserva: US$10,000

- 15% a la firma del Contrato de Promesa de Compra

- 20% al inicio de la construcción – Noviembre 2026

- 15% cuatro meses después del inicio de la construcción – Abril 2027

- 15% al finalizar la estructura – Septiembre 2027

- 20% con la primera mano de pintura – Abril 2028

- 15% contra entrega – Diciembre 2029

## PLAN DE PAGO 2

Reserva: US$10,000

- 15% a la firma del Contrato de Promesa de Compra

- 20% al inicio de la construcción – Noviembre 2026

- 50% durante la construcción

- 15% contra entrega – Diciembre 2029